TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN	      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẾT NAM

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HOÀ TÂN

Số:   366 /BC-PHT-TCHC                            TpHCM, ngày  01  tháng  4   năm 2013

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012

KẾ HOẠCH SXKD - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2013

Năm 2012 là một năm nhiều thách thức với nền kinh tế trong và ngoài nước. Những biến động trên thị trường tài chính là thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp. Ý thức được tình hình đó, toàn thể CBCNV Công ty đã nỗ lực, tích cực sáng tạo và làm việc theo đúng với các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đặt ra.

I.  ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2012:

* Về thuận lợi:

Đơn vị được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ tích cực của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng của Tổng Công ty, kịp thời giải quyết các vướng mắc trong mọi mặt hoạt động của Công ty.

Duy trì mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương, tích cực hỗ trợ lẫn nhau trong thông tin và phục vụ nhu cầu sử dụng nước cho người dân. Trên cơ sở đó, cải tạo mạng lưới cấp nước theo tiến độ thực hiện các công trình ngầm khác và tạo sự thuận lợi trong công tác xây dựng các DMA trên địa bàn.

Tình hình tư tưởng trong cán bộ Đảng viên, công nhân viên luôn ổn định, có sự đồng thuận nhất trí cao, tinh thần đoàn kết nội bộ tốt.

* Về khó khăn:

Tình hình kinh tế khó khăn dẫn đến thu nhập của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn giảm, ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước của khách hàng. Lượng nước tiêu thụ bình quân hàng ngày của Công ty (chưa tính lượng nước 4 m3 theo Nghị định 117) giảm từ 4.227 m3/ngày năm 2011 xuống 4.214 m3/ngày năm 2012; tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đã đạt mức bảo hòa; tình trạng sử dụng nước giếng khoan vẫn còn phổ biến ở một số khu vực (đầu năm 2012 là 6.135 hộ, cuối năm 2012 là 7.016 hộ)

Tại địa bàn Công ty quản lý, tỷ lệ hộ dân dùng nước với giá sinh hoạt khá cao nên giá bán bình quân thấp so với các đơn vị khác; áp lực nước của đơn vị thấp nhất so với toàn hệ thống, gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cấp nước.

Giá cả vật tư chuyên ngành cấp nước đứng ở mức cao, làm tăng suất đầu tư phát triển và cải tạo mạng lưới cấp nước, cũng như tăng chi phí phát triển khách hàng gắn ĐHN theo Nghi định 117…

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN :

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD năm 2012:

| Chỉ tiêu | Đvt | Kế hoạch | Thực hiện | Thực hiện/ Kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A- KINH DOANH: |  |  |  |  |
| 1- Nước cung cấp | 1.000 m3 | 30.750 | 31.006 | 100,83 |
| 2- Doanh thu tiền nước | triệu đồng | 248.000 | 249.093 | 100,44 |
| 3- Tỷ lệ thực thu đương niên | % | 99,00 | 99,95 | 100,96 |
| 4- Thi công gắn mới ĐHN | cái | 300 | 303 | 101,00 |
| 5- Thay ĐHN cỡ nhỏ (15-25 ly) | cái | 17.000 | 19.279 | 113,41 |
| 6- Thay ĐHN cỡ lớn | cái | 40 | 48 | 120,00 |
| 7- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch | % | 99,90 | 99,99 | 100,09 |
| B- ĐẦU TƯ XÂY DỰNG: |  |  |  |  |
| 1- Phát triển mạng lưới cấp nước: |  |  |  |  |
| - Kinh phí đầu tư | triệu đồng | 19.004 | 19.004 | 100,00% |
| - Khối lượng đường ống | mét | 2.053 | 2.053 | 100,00% |
| 2- Cải tạo nâng cấp mạng lưới: |  |  |  |  |
| - Kinh phí đầu tư | triệu đồng | 23.425 | 23.425 | 100,00% |
| - Khối lượng đường ống | mét | 6.019 | 6.019 | 100,00% |
| 3- Sửa chữa trụ sở làm việc: | triệu đồng | 2.000 | 2.000 | 100,00% |

- Kết quả tài chính 2012:

| Chỉ tiêu | Đvt | Thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1. Tổng doanh thu 2. Tổng chi phí 3. Tổng lợi nhuận trước thuế 4. Tổng lợi nhuận sau thuế | triệu đồng triệu đồng triệu đồng triệu đồng | 261.971 240.753 21.218 16.480 |

- Năm 2012, Công ty nộp ngân sách trên 44 tỷ đồng (tăng 12% so với năm 2011).

- Dự kiến cổ tức năm 2012 là 11,5% (tăng 1% so với năm 2011).

- Thành tựu đạt được:

- Về kinh doanh nước sạch:

Đơn vị đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu về doanh thu và sản lượng nước tiêu thụ, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế khó khăn. Trong năm 2012, Công ty đã gắn được 303 ĐHN, tổng số khách hàng hiện tại là 87.464 khách hàng, với giá bán bình quân nước sạch năm 2012 đạt 8.034 đồng/m3, tăng 9,6% so với năm 2011; Xử lý truy thu 59 trường hợp sử dụng nước gian lận, bất hợp pháp với lượng nước 28.006 m3, tương ứng với số tiền hơn 400 triệu đồng.

Công tác chăm sóc khách hàng được Công ty chú trọng đầu tư, một số đổi mới đáng kể như: áp dụng thiết bị đọc số cầm tay Handheld, đường dây nóng giải đáp thắc mắc của khách hàng, đăng các thông báo phục vụ khách hàng trên website Công ty (www.phuwaco.com.vn), mở dịch vụ thanh toán trực tuyến Payoo và thanh toán qua tài khoản ngân hàng,...

- Về công tác ứng phó với tình trạng nước đục:

Sử dụng công nghệ Polypig, làm sạch đường ống; phối hợp với Tổng Công ty lắp đặt thiết bị làm sạch mạng lưới Scale Buster, đảm bảo thực hiện súc xả theo phương pháp tiết kiệm và hiệu quả nhất.

- Về công tác quản lý mạng lưới và giảm nước không doanh thu:

Qua nghiên cứu kỹ thuật và tận dụng mọi nguồn lực, đơn vị đã tiến hành trực sửa bể 24/24, rút ngắn thời gian nhận thông tin và tiếp cận, giải quyết điểm bể không quá 2 giờ. Thường xuyên dò bể tại các khu vực có nghi ngờ thất thoát nước cao, đo áp lực kiểm tra, xác định khu vực giảm áp, lập kế hoạch khoanh vùng nhằm tìm kiếm, dò tìm rò rỉ trên toàn bộ các tuyến ống ngánh theo từng tuyến ống cái tại các DMA. Chủ động xử lý những hư hỏng trên đường ống cấp nước, phối hợp với địa phương, kịp thời giải quyết khi sự cố xảy ra.

Xây dựng cơ sở dữ liệu PhuwaGIS trong quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật, góp phần hiện đại hóa nghiệp vụ các ngành quản lý công trình ngầm, cho phép thực hiện nhiều công việc hơn, với các nguồn lực, tài nguyên ít hơn và chí phí thấp hơn. Những biện pháp tích cực này góp phần hoàn thành xuất sắc công tác giảm nước thất thoát của đơn vị. Theo hợp đồng đã ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Công ty sẽ tiến hành giảm lượng nước thất thoát là 2.600m3/ngày đêm với 33 DMA. Hiện nay, với 6 DMA đang vận hành, Công ty đã giảm được lượng nước thất thoát là 2.100m3/ngày đêm. Nếu hoàn thành 33 DMA, lượng nước không doanh thu giảm được sẽ lớn hơn rất nhiều so với dự kiến.

- Các hoạt động hướng về cộng đồng:

Đặt tiêu chí “Hướng về cộng đồng, phát triển để phục vụ tốt hơn” trong mọi hoạt động của Công ty. Tích cực tuyên truyền ý thức sử dụng nước sạch cho người dân và tham gia vào các chương trình phúc lợi xã hội. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã lập kế hoạch xử lý nhanh chóng và triệt để những sự cố cấp nước, thay mới ĐHN hết niên hạn 5 năm, cải tạo hệ thống đường ống và thực hiện tốt công tác tái lập mặt đường... Trong chuỗi các hoạt động vì cộng đồng, Công ty thực hiện lắp đặt 02 trụ nước uống tại vòi cho 02 trường học tại huyện Nhà Bè, góp phần tuyên truyền ý thức bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng và xây dựng hình ảnh cho đơn vị.

Đối với hai công tác trọng tâm của năm 2012 là việc kiểm soát tình trạng nước đục và giảm nước không doanh thu, Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

III. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013:

Dựa trên kết quả thực hiện năm 2012 và định hướng của Tổng Công ty, Công ty xây dựng kế hoạch phát triển SXKD năm 2013 như sau:

| Chỉ tiêu | Đvt | Thực hiện 2012 | Kế hoạch 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| A- KINH DOANH: |  |  |  |
| 1- Nước cung cấp | 1.000 m3 | 31.006 | 31.000 |
| 2- Doanh thu tiền nước | triệu đồng | 249.093 | 269.330 |
| 3- Tỷ lệ thực thu đương niên | % | 99,95 | 99,00 |
| 4- Thay ĐHN cỡ nhỏ (15-25 ly) | cái | 19.279 | 15.000 |
| 5- Thay ĐHN cỡ lớn | cái | 48 | 45 |
| 6- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước | % | 99,99 | 99,98 |
| 7- Thi công gắn mới ĐHN | cái | 303 | - |
| B- ĐẦU TƯ XÂY DỰNG: |  |  |  |
| 1- Phát triển mạng lưới cấp nước: | mét | 2.053 | 5.429 |
| 2- Cải tạo nâng cấp mạng lưới: | mét | 6.019 | 3.721 |

Công ty không đặt chỉ tiêu kế hoạch Gắn mới ĐHN do không còn nguồn khách hàng. Kể từ năm 2013, mọi khách hàng có nhu cầu gắn ĐHN đều được Công ty đáp ứng.

Giữ vững những kết quả đã đạt được trong công tác kinh doanh nước sạch và xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn hiện đại, tiết kiệm. Từ mục tiêu giữ vững, từng bước nâng cao sản lượng tiêu thụ và doanh thu cho đơn vị. Dự kiến, năm 2013 Công ty sẽ phấn đấu tăng doanh thu và đầu tư cho công tác cải tạo mạng lưới cấp nước, tập trung chính vào công tác giảm nước không doanh thu.

Công ty đẩy mạnh đầu tư kỹ thuật vào xây dựng cơ bản, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu vận hành các thiết bị hiện đại. Tích cực nghiên cứu phát triển các ứng dụng kỹ thuật đang phát triển như công nghệ PhuwaGIS trong quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật, công nghệ Polypig trong súc xả đường ống, phát triển hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

Đẩy mạnh các hoạt động “Hướng về cộng đồng, phát triển đề phục vụ tốt hơn”, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng phòng chăm sóc khách hàng hoạt động hiệu quả, tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý khách hàng, tham gia vào các hoạt động cộng đồng và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Năm 2012, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ, vượt mức các chỉ tiêu về SXKD. Nhưng với kết quả đạt được, HĐQT Công ty nhận thấy vẫn còn những khó khăn thách thức trước mắt, xác định cần nỗ lực hơn nữa để đưa Công ty trở thành đơn vị cấp nước vững mạnh, toàn diện và phát triển.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;

- HĐQT, BKS; BGĐ;

- Lưu: KH, HC.

Phạm Khương Thảo